Durante las primeras dos semanas del mes me dediqué a la transferencia de conocimiento y capacitación sobre el proyecto de migración de Unilever, ya que no había participado en las etapas iniciales. Esto incluyó entender la estructura de datos de Elvis y Tracy, y los procesos de migración ya realizados.

Como la importación inicial que se realizó a finales de julio no fue completa, fue necesario repartir y ajustar varios procedimientos para volver a unificar la información utilizando el PharmExx ID como identificador común entre sistemas. Adicionalmente, hubo que volver a indexar los IDs de PharmExx en Tracy porque debido a actividades realizadas cuando se integró en producción con el sistema UnileverActiva se habían perdido algunos IDs, lo cual fue producto de un error humano durante el mes de agosto por parte de quienes estuvieron implementando el sistema en producción de nuestro equipo. Esto requirió reconstituir los IDs para garantizar la trazabilidad correcta de clientes y pedidos históricos.

Trabajé en la extracción y análisis de información histórica de clientes y pedidos desde 2020 a 2025. Desarrollé la documentación y mapeo completo de campos entre ambos sistemas, identificando cómo se corresponden los datos de clientes, pedidos, droguerías y códigos logísticos.

Creé scripts para transformar automáticamente los datos del formato Elvis al formato Tracy, validando la calidad de la información durante el proceso. Realicé análisis de droguerías y distribuidores para asegurar las correctas asociaciones. Finalmente, preparé los datasets de importación con tres estrategias diferentes según las necesidades del negocio. Todo el trabajo quedó documentado con archivos Excel de mapeo y scripts automatizados reutilizables.

Estimo que el proceso de migración estará listo para ejecutarse en producción el viernes 09/01, permitiendo así avanzar a la siguiente etapa del proyecto de consolidación de datos.